В мае в Вилюйском улусе стартуют капитальные ремонты школ. В этом году федеральные средства выделены на ремонт 2 зданий. В школе села Тымпы с 18 мая т.г. и СОШ №1 г. Вилюйска с 20 мая т.г. начнутся ремонтные работы.

На проведение капитального ремонта в МБОУ «Вилюйская СОШ №1 им. Г.И. Чиряева» заключен муниципальный контракт № 0816500000622002855 с ООО «Сигма» 28.03.2022г. На проведение капитального ремонта в МБОУ «Тогусская СОШ им. Е.А. Степановой» заключен муниципальный контракт № 0816500000622003398 с ООО «ИНС» 11.04.2022г. Копии заключенных контрактов на проведение капремонта, поставку оборудования, графики выполнения промежуточных работ в приложении №3. Капитальный ремонт в Тогусской СОШ должны завершить к началу нового учебного года.

На основании утвержденного графика проведения ремонтных работ, письма ООО «Сигма» от 15.04.2022 г. № 20/22 образовательный процесс в Вилюйской СОШ №1 в очной форме продлен до 20 мая т.г., в последующем все классы будут переведены на дистанционное обучение, также проведена работа по корректировке образовательных программ для обеспечения полного освоения учебного материала. Для выпускников 9, 11 классов в школах г. Вилюйска будут предоставлены кабинеты для проведения индивидуальных консультаций по ГИА.

На основании утвержденного графика проведения ремонтных работ, письма ООО «ИНС» от 14.04.2022г. №Т-2 образовательный процесс в очной форме в МБОУ «Тогусская СОШ им. Е.А. Степановой» продлен до 18 мая т.г., в последующем все классы будут переведены на дистанционное обучение, также проведена работа по корректировке образовательных программ для обеспечения полного освоения учебного материала. Для 3 выпускников 11 класса будут проведены индивидуальные консультации по ГИА на дому.